Sprint Retrospective du sprint-3

Du fait de nos incompatibilités horaires, nous sommes obligés de travailler de visu uniquement pendant les heures de cours dédiées au projet.

Après vérification de la méthodologie scrum, nous avons détecté un manquement sur la forme et le contenu des documents scrum. Une rectification a été nécessaire à l’occasion du rapport intermédiaire. Notamment, nous nous sommes rendu compte que les sprint backlog n’étaient pas conformes à la méthodologie scrum. Par conséquent, cette erreur d’appréciation nous a amené à sous-évaluer notre capacité de travail ce qui a résulté en une accumulation de retard pour le reste du projet, mettant celui-ci en péril.