Product Backlog
User Stories	Tâches	Estimation de la taille	Estimation de la priorité
L’utilisateur veut voir le monde simple	Décider de faire un mond en 3D ou 2D	10	0
Voir des arbres Simples et des brousses simples	Implémenter des agents Arbres et Brousses.	5	1
	Modéliser ces agents	2
Voir de l’eau	Rien à faire !	0	2
Voir un Volcan	Implémenter un automate cellulaire générant une image en nuances de gris.	20	3
	Écrire les règles de comportement des cellules de l’automate	10
	Intégrer cette fonctionnalité au projet.	5
Voir des animaux qui interagissent entre eux	Implémenter des agents « Proies »	10	4
	Implémenter des agents « Prédateurs »	10
	Implémenter la consommation de végétaux pour les proies	5
	Créer une fonction de recherche d’agent	6
	Factoriser cette fonction de recherche à toutes les méthodes l’utilisant	4
	Implémenter un comportement de fuite pour les proies	2
	Ajuster l’équilibre des populations	10
L’utilisateur veut voir des feux de forêt	Implémenter un état de brûlure pour tous les agents	5	5
	Implémenter les comportements appropriés	5
Voir l’évolution des animaux grâce à l’implémentation d’un ADN qui muterais en fonction des différentes reproductions et de la sélection naturelle	Déterminer des traits critiques à la survie des animaux / (exemples : vitesse de course, force physique)	10	6
	Implémenter des contraintes de trait : les animaux ne peuvent pas être super-fort sans que ça aie un coût sur leur nourriture consommée par exemple.	6
	Implémenter la méiose : un système de probabilité de fréquence et d’amplitude des mutations génétiques lors de la reproduction	20
	Tester et affiner	15
L’environnement est complexe, avec différents types de sol, ou bien différents types d’ensoleillement, etc	/	20	8
Voir l’évolution des Plantes selon la même idée que pour les animaux	/	30	7
Enrichir le degré de liberté d’évolution des animaux, avec d’avantage de gênes et donc de traits possibles	/	30	9
Voir l’interaction entre volcan et eau (création de roche volcanique)	/	25	10
Visualiser les nuages, et un ciel	/	30	11
Visualiser la morphologie des animaux (d’après leurs traits physiques)	/	50	12
Visualiser la morphologie des plantes (d’après leurs traits physiques, L-System)	/	20	13
Voir des changements climatiques pouvant influer sur les animaux	/	20	14