Sprint backlog en cours
User stories	Tâches	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	En attente	En / cours	Finie !	Abandon	Assignation
L’utilisateur veut voir le monde	Étudier l’option java 3D	2	0	0	0			X
	Étudier la 2D	2						X
Comprendre le fonctionnement de la démo	/	2	2	0	0			X
Voir des arbres Simples en 3d	Implémenter des Brousses	2	2	2	0			X		Bruce
	Positionner les Brousses de manière quasi-random	3	0	0	0			X
	Implémenter des arbres	2					X			Bruce
	Créer des terrains ressemblants à une génération par Perlin	1/2	0	0	0			X
	Implémenter le filtre de Perlin pour placer les arbres	4							X	Daniela
Voir de l’eau	Déterminer les tâches	1	0	0	0				X	Daniela
	Ajuster la couleur de l’eau	1	0	0	0			X
Voir un Volcan	Faire le volcan	2	0	0	0				X	Ensemble
	Étudier les solutions possibles	1	1	1	1			X
	Créer un automate cellulaire créant un volcan de manière procédurale	2	0	0	0		X			Bruce
	Implémenter l’automate	1	0	0	0		X
Voir des animaux qui interagissent entre eux	Implémenter les prédateurs et les proies	2	0	0	0	X
Voir les feux de forêt	Créer un feu de forêt basique	1						X
	Rendre le feu de forêt propre avec disparition des agents brûlé, et disparition des cases brûlées	3				X
Voir l’évolution des animaux(Système ADN)	Créer le système ADN	2	0	0	0	X
	Implémenter l’analyse de l’environnement	3	0	0	0	X
	Mettre en place une évolution qui les protège du feu	1	0	0	0	X
Voir un environnement complexe ++	Déterminer les tâches	1				X
	[travail]	6				X
Voir des plantes évoluées ++	Déterminer les tâches	1				X
	[travail]	6				X
Voir des animaux évolués ++	Déterminer les tâches	1				X
	[travail]	5				X
Voir une interaction eau + lave	Déterminer les tâches	1				X
	[travail]	3				X
Visualiser les nuages	Afficher des nuages	5	0	0	0	X
Visualiser la morphologie des animaux	Trouver des modèles de créatures	50	0	0	0	X
Visualiser la morphologie des plantes	Déterminer les tâches	1				X
	[travail]	10				X
Créer un climat	Influencer les êtres vivants en fonction du climat	4	0	0	0	X
	Faire changer les modèles en temps réel en fonction de l’ADN	1020	0	0	0	X