Sprint-4
Sprint goal
Du 14/03/2019 au 21/03/2019
Finaliser le volcan en ajoutant la lave.
Ajout au projet d’une vraie valeur ajoutée avec des animaux qui évoluent.
Régler la gestion des éléments supprimés/morts.
Sprint-backlog
User stories	Tâches	Jour					En attente	En / cours	Finie !	Abandon
		1	2	3	4	5	6	7
Voir de la lave	Implanter une nouvelle couche automatique pour la lave	6	6	6	6	6	6	0				X
Voir des animaux qui interagissent entre eux	Implémenter les prédateurs et les proies	3	3	3	3	1,5	1,5	0		X
Voir les feux de forêt	Rendre le feu de forêt propre avec disparition des agents brûlé, et disparition des cases brûlées	3	3	3	3	3	3	0				X
	Brûler les agents animaux également	2	2	2	2	2	2	0				X
Voir l’évolution des animaux(Système ADN)	Créer le système ADN	1	1	1	1	1	1	0				X
	Implémenter la reproduction sexuée des animaux	2	2	2	2	2	2	0				X
	Implémenter l’analyse de l’environnement	3	3	3	3	3	3	0				X
	Mettre en place une évolution qui les protège du feu	1	1	1	1	1	1	0				X

Burn-down chart

Sprint review
La gestion des agents « animaux » se fait avec un automate cellulaire sur listes d’agents. Il faut modifier la méthode swap pour qu’elle passe correctement les agents d’un buffer à un autre.

Sprint retrospective
Ce sprint était particulier dans la mesure ou nous n’avons pas eu beaucoup de temps libre sur la fac pour travailler sur le projet. Le sprint-5 devrait être beaucoup plus productif.