Sprint-6
Sprint goal
Du 28/03/2019 au 04/04/2019
Développer l’originalité de notre projet : une vie artificielle en perpétuelle ré-adaptation.
Sprint-backlog
User stories	Tâches	Jour					En attente	En / cours	Finie !	Abandon
		1	2	3	4	5	6	7
Voir les feux de forêt	Rendre le feu de forêt propre avec disparition des agents brûlé, et disparition des cases brûlées	3	2	2	2	2	0	0			X
	Faire que les végétaux sont contenus et gérés par CellularAutomataAgents	2	2	2	2	2	2	0			X
Voir des prédateurs et des proies	Implémenter la consommation de végétaux pour les proies	2	2	2	2	1	1	0			X
	Affiner la fonction de recherche d’agent	2	0	0	0	0	0	0			X
	Factoriser cette fonction de recherche à toutes les méthodes l’utilisant	2	0	0	0	0	0	0			X
	Implémenter un comportement de fuite pour les proies	2	0	0	0	0	0	0			X
Voir l’évolution des animaux(Système ADN)	Déterminer des traits critiques à la survie des animaux / (exemples : vitesse de course, force physique)	2	1	1	1	1	1	0				X
	Implémenter des contraintes de trait : les animaux ne peuvent pas être super-fort sans que ça aie un coût sur leur nourriture consommée par exemple.	2	2	2	2	2	2	0				X
	Implémenter la méiose : un système de probabilité de fréquence et d’amplitude des mutations génétiques lors de la reproduction	3	3	3	3	3	3	0				X
	Tester et affiner	2	2	2	2	2	2	0				X

Burn-down chart

Burn down chart du Sprint-6
28/03/2019 - 04/04/2019
Nombre d'heures restantes
Sprint review
Ajout des fonctionnalités suivantes :
- Les proies se nourrissent d’herbes ( exclusivement ) et entraînent leur disparition ;
- Les végétaux ( arbres et herbes ) sont gérés à la manière d’un automate cellulaire :
  - Lorsque la case courante contient de la lave, le végétal s’enflamme ;
  - Lorsqu’un végétal brûle, il perd des points de vie, qui lorsqu’ils sont à 0, entraînent la mise du végétal à l’état « brûlé » ;
  - Lorsqu’un végétal brûle, si il y a un animal sur une case adjacente ( voisinage de Moore ), le met à l’état « brûle » ;
  - Un végétal brûlé apparaît en noir, il a une probabilité de se mettre en mode « mort » ;
  - Un végétal mort est supprimé par la structure d’automate cellulaire le contenant ;
  - Un végétal vivant a une faible probabilité de devenir un arbre ;
  - Un végétal vivant a une probabilité de s’enflammer si un végétal adjacent brûle ;
  - Une herbe vivante a une probabilité de générer une herbe sur une case adjacente.
- Les animaux peuvent brûler ;
- Les animaux perdent des points de vie à chaque itération lorsqu’ils brûlent ;
- Lorsque les prédateurs prennent en chasse une proie, celles-ci le remarquent et fuient.

Sprint retrospective
RAS.