Sprint-5
Sprint goal
Du 21/03/2019 au 28/03/2019
Finir l’implémentation du système proie-prédateur simple. Ajustement de la gestion des agents tués/supprimés.
Sprint-backlog
User stories	Tâches	Jour					En attente	En / cours	Finie !	Abandon
		1	2	3	4	5	6	7
Voir un écoulement de fluide	Implémenter un automate cellulaire de fluide	0	2	0	0	0	0	0
Voir des animaux qui interagissent entre eux	Implémenter les prédateurs et les proies	1,5	1	0,5	0	0	0	0		X
Voir les feux de forêt	Rendre le feu de forêt propre avec disparition des agents brûlé, et disparition des cases brûlées	3	3	3	3	3	3			X
Voir l’évolution des animaux(Système ADN)	Créer le système ADN	1	1	1	1	1	1		X
	Implémenter la reproduction sexuée des animaux (simple)	2	2	0	0	0	0				X
	Implémenter l’analyse de l’environnement	3	3	3	3	3	3		X

Burn-down chart

Sprint review

Sprint retrospective