Sprint-5
Sprint goal
Du 21/03/2019 au 28/03/2019
Finir l’implémentation du système proie-prédateur simple. Ajustement de la gestion des agents tués/supprimés.
Sprint-backlog
User stories	Tâches	Jour					En attente	En / cours	Finie !	Abandon
		1	2	3	4	5	6	7
Voir un écoulement de fluide	Implémenter un automate cellulaire de fluide	0	2	0	0	0	0	0			X
Voir des animaux qui interagissent entre eux	Implémenter les prédateurs et les proies	1,5	1	0,5	0	0	0	0			X
Voir les feux de forêt	Rendre le feu de forêt propre avec disparition des agents brûlé, et disparition des cases brûlées	3	3	3	3	3	3	0		X
Voir l’évolution des animaux(Système ADN)	Créer le système ADN	1	1	1	1	1	1	0	X
	Implémenter la reproduction sexuée des animaux (simple)	2	2	0	0	0	0	0			X
	Implémenter l’analyse de l’environnement	3	3	3	3	3	3	0	X

Burn-down chart

Sprint review
Nous avons décidé d’ajouter l’implémentation du fluide au sprint car il s’agit d’un prérequis du projet. Pour implémenter le fluide, nous avons décidé d’utiliser un automate cellulaire de double. Chaque case a pour valeur la quantité de fluide présent sur cette case.

Les proies et prédateurs sont gérés par un automate cellulaire. Les prédateurs mangent les proies quand leur énergie est trop basse. Les proies et prédateurs on une probabilité de se mettre en mode « accouplement ». Ils possèdent une variable vieillesse. Au delà d’un certain âge, ils meurent ; ceci nous permet de ne pas inonder le monde de créatures et donc de conserver un nombre de FPS convenable.

Sprint retrospective
RAS.