Sprint-6
Sprint goal
Du 28/03/2019 au 04/04/2019
Développer l’originalité de notre projet : une vie artificielle en perpétuelle ré-adaptation.
Sprint-backlog
User stories	Tâches	Jour					En attente	En / cours	Finie !	Abandon
		1	2	3	4	5	6	7
Voir les feux de forêt	Rendre le feu de forêt propre avec disparition des agents brûlé, et disparition des cases brûlées	3					X
	Faire que les végétaux sont contenus et gérés par CellularAutomataAgents	2					X
Voir des prédateurs et des proies	Implémenter la consommation de végétaux pour les proies	2					X
	Affiner la fonction de recherche d’agent	2	0	0	0	0	0	0			X
	Factoriser cette fonction de recherche à toutes les méthodes l’utilisant	2	0	0	0	0	0	0			X
	Implémenter un comportement de fuite pour les proies	2	0	0	0	0	0	0	X
Voir l’évolution des animaux(Système ADN)	Déterminer des traits critiques à la survie des animaux / (exemples : vitesse de course, force physique)	2					X
	Implémenter des contraintes de trait : les animaux ne peuvent pas être super-fort sans que ça aie un coût sur leur nourriture consommée par exemple.	2					X
	Implémenter la méiose : un système de probabilité de fréquence et d’amplitude des mutations génétiques lors de la reproduction	3					X
	Tester et affiner	2					X

Burn-down chart

Sprint review

Sprint retrospective